第九周周报

第2组OS课设周报-第9周-杜昊阳-富思涵-赫金科-康忆文-卢彦芸-陆昱衡-米梓润-吴安然

本周开始周报主要描述上周计划的执行情况及下周工作计划等内容

本周开始，各分支开发基本结束，进行分支合并与联调测试

## 一、本周计划执行情况

### 1. 内存管理：杜昊阳，赫金科

- 本周分支开发已完成，发布合并到main分支的Pull Request

- 编写实验报告与汇报材料

### 2. 中断：吴安然

- 答辩准备

- 制作答辩 PPT（定时器部分：设计思路、测试用例、结果分析、问题修复）。

- 准备现场演示：运行 timertest 展示 TC-02（60 并发定时器）和 TC-10/TC-11 输出。

- 材料整理

- 将实验报告、测试日志、截图打包为最终提交版本。

- 将代码改动合并至团队主分支，标注提交版本（commit hash）

### 3. 进程调度：富思涵，卢彦芸，康忆文

- 合并分支，检测合并后代码功能

- 准备实验报告

### 4. 文件系统：米梓润，陆昱衡

- 文件创建部分补充

- 新增 api79 内存释放功能

- 更新创建成功的返回内容，使其更易读

- LDT程序内容

- 新增 api78 为LDT测试程序

- 合并分支

### 5. 分支管理：杜昊阳

- 合并“内存管理：杜昊阳，赫金科”分支：

- 测试memmap正常显示内存分配情况，测试显示内存算法和分页算法

- 测试切换内存算法下系统的稳定性

- 测试切换换页算法下系统的稳定性

- 测试高地址空间的映射情况

- 修复GB2312被错误编码为UTF-8的问题

- 同意Pull Request到main分支

- 合并“中断：吴安然”分支

- 测试XXX

- 修复GB2312被错误编码为UTF-8的问题

- 处理冲突后，同意Pull Request到main分支

- 合并“进程调度：富思涵，卢彦芸，康忆文”分支

- 测试XXX

- 修复GB2312被错误编码为UTF-8的问题

- 处理代码缩进与换行导致合并时冲突异常增多的问题

- 处理冲突后，同意Pull Request到main分支

- 合并“文件系统：米梓润，陆昱衡”分支

- 测试memfs文件创建系统

- 修复内存创建后不能释放的问题

- 处理冲突后，同意Pull Request到main分支

## 二、下周工作计划

### 1. 内存管理：杜昊阳，赫金科

- 继续编写实验报告与汇报材料

- 处理联合调试中遇到的问题

### 2. 中断：吴安然

- 课设结束，无后续周报

### 3. 进程调度：富思涵，卢彦芸，康忆文

- 编写实验报告与汇报材料

### 4. 文件系统：米梓润，陆昱衡

- 编写实验报告与汇报材料

### 5. 分支管理：杜昊阳

- 联合调试各部分

- 编写相关文档